**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်(အောက်တိုဘာလ မှမတ်လအထိ)(၆)လ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်**

**ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများအခြေအနေ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း) | တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ | တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ | တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း | စာချုပ်ချုပ် ဆိုခြင်း | ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ |
|  | **ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသစ်များ** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ကချင်ပြည်နယ်** |  |  |  |  |  |  |
| ၁ | ကွန်ကရစ်ဓါတ်တိုင် စိုက်ထူခြင်း၊ (၄၀၀)ဗို့အားမီးလိုင်းအသစ် သွယ်တန်းခြင်းနှင့် (၆၂' ×၄၂') (၂)ထပ် ရုံးကြီး ဝါယာရိန်း များ အသစ်ပြုလုပ်ခြင်း (မြစ်ကြီးနား) | ၃.၅၀၀ | ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ | - | ဘူးဂါးကုမ္မဏီ | ၂၆-၁၁-၂၀၂၁ | လုပ်ငန်း ၁၀၀% ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂ | ရုံးအဝင်ပေါက် တံခါးမကြီးအပါအဝင် အုတ်သရိုးအောက်ခံ ကွန်ကရစ်တိုင် ချိန်းလင့်သံဇကာဖြင့် ရုံးခြံစည်းရိုး ပတ်လည် ပေ (၁၃၂၂'×၅') ကာရံခြင်း လုပ်ငန်း (ဗန်းမော်) | ၂၀.၈၃၀ | ။ | ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ | ရွှေကျွန်းမဟာကုမ္မဏီ | ၂၉-၁၂-၂၀၂၁ | လုပ်ငန်း ၁၀၀% ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
|  | **ချင်းပြည်နယ်** |  |  |  |  |  |  |
| ၃ | ရုံးအဆောက်အဦ အုပ်ညှပ် (၁) ထပ် (၄၀' ×၃၀' ×၁၀') ဆောက်လုပ်ခြင်း (ရေ/မီးအပါအဝင်) (ဖလမ်း /ဆူးရန်ဘုန်) | ၄၅.၀၀၀ | ၁၅-၁၀-၂၀၂၁ | - | - | - | တင်ဒါခေါ်ယူသော်လည်းတင်ဒါလာ ရောက်တင်သွင်သူမရှိခြင်းနှင့်လက်ရှိ ဒေသအခြေအနေကြောင့်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်၍မရခြင်းကြောင့်ပိုလျှံအပ်နှံထားပါသည် |
| ၄ | ကိရိယာဝင်းခြံ ချိန်းလင့် ကွန်ကရစ်တိုင် (၁၂၀' × ၅') ဆောက်လုပ်ခြင်း (ဖလမ်း /ဆူးရန်ဘုန်) | ၂.၅၀၀ | ။ | - | - | - | ။ |
|  | **ရခိုင်ပြည်နယ်** |  |  |  |  |  |  |
| ၅ | မင်းပြင်ရေဒါတွင် ၁၁ KV သံလက်တန်းများ လှဲလှယ်ခြင်း။ ကာဗာကြိုး၊ ကြွေသီး နှင့် DS,DOF,LA များလဲ လှယ်ခြင်း(မင်းပြင်) | ၉.၀၀၀ | - | - | မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့် ဖြူးရေးလုပ်ငန်း | - | လုပ်ငန်း ၁၀၀% ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၆ | ခြံစည်းရိုး (၁၁၉၃)ပေ နှင့် ဂိတ်တံခါး(၂)ခု အုတ်ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း၊ (ဂိတ်တံခါး(၁) အလျား ၁၀' × အမြင့် ၅' ၆") (ဂိတ်တံခါး(၂) အလျား ၈' × အမြင့် ၅' ၆") Hollow Pipe ဖြင့် ပြုလုပ်ပါမည်။(ကျောက်ဖြူ) | ၃၇.၅၄၅ | ၁၆-၁-၂၀၂၂ | ၂၁-၂-၂၀၂၂ | ရိုးမရံစီ | ၁၀-၂-၂၀၂၂ | လုပ်ငန်း ၁၀၀% ပြီးစီး၍ ၁၀၀% ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |

**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်(အောက်တိုဘာလမှမတ်လအထိ)(၆)လ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူသည့်**

 **စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများအခြေအနေ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **စဉ်** | **ပစ္စည်းအမျိုးအမည်** | **အရေ အတွက်** | **ခွင့်ပြုငွေ** (**ကျပ်သန်း**) | **တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း** | **စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း** | **ဆောင်ရွက်နေမှု****အခြေအနေ** |
| 1 | External HDD (2TB)  | (6 Nos) | ၁.၀၈၈ | ၂၅-၁၀-၂၁ | ၉-၁၁-၂၀၂၁ | - | - | ဆိုင်(၃)ဆိုင်တွင်ဈေးအနည်းဆုံး ဖြစ်သည့်AZMမှ ဝယ်ယူ၍ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည် |
| 2 | External HDD (4TB)  | (7Nos) | ၁.၈၄၀ | ။ | ။ | - | - | ။ |
| 3 | UPS ( 1250 VA) | (10 Nos) | ၁.၅၀၀ | ။ | ။ | - | - | ။ |
| 4 | Vacuum Cleaner (1400 W) | (1 No) | ၀.၂၇၅ | ။ | ။ | - | - | ။ |
| 5 | Cyber Power Online UPS (6 KVA) | (1 No) | ၃.၈၀၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၇-၁၂-၂၀၂၁ | ပစ္စည်းများပေးသွင်းပြီး၍ငွေပေး ချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 6 | Accessories for PM2.5 Automatic Monitor  | (1 Lot) | ၆.၆၆၀ | ။ | ။ | - | - | ဆိုင်(၃)ဆိုင်တွင်ဈေအနည်းဆုံး ဖြစ်သည့်မှ GEBဝယ်ယူ၍ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည် |
| 7 | Deionized Water (DI) Purification System  | (1 Set) | ၁.၂၁၅ | ။ | ။ | - | - | ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းသုံးစွဲသည်။ |
| 8 | Gas အိုး (200)lb | (1 No) | ၀.၄၀၀ | ။ | ။ | - | - | ဆိုင်(၃)ဆိုင်တွင်ဈေအနည်းဆုံး ဖြစ်သည့် F&MR2000 LTDမှ ဝယ်ယူ၍ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည် |
| 9 | Fiber Cable Line (4 kilo meter) လဲလှယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ  | (1 Lot) | ၁၃.၅၀၀ | ။ | ။ | - | ၁၅-၃-၂၀၂၂ |  Cable Line သွယ်တန်းပြီး၍ ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 10 | Video Conferencing System အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ  | (1 Set) | ၅.၅၀၀ | ။ | ။ | Wise & Wealth Co.,Ltd | ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ | ပစ္စည်းများပေးသွင်း၍ငွေပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ |
| 11 | Digital Barometer PTB 330 Vaisala BAROCAP\* sensor  | (2Nos) | ၁၈.၀၀၀ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၂၅-၂-၂၀၂၂ | ပစ္စည်းများပေးသွင်း၍ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 12 | မြက်ဖြတ်စက် (ကျောပိုး) | (15 Nos) | ၂.၂၅၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၇-၁၂-၂၀၂၁ | ပစ္စည်းများပေးသွင်း၍ငွေပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ |
| 13 | မြက်ဖြတ်စက် (တွန်းလှည်း) | (1 No) | ၀.၇၀၀ | ။ | ။ | - | - | ဆိုင်(၃)ဆိုင်တွင်ဈေးအနည်းဆုံး ဖြစ်သည့်MTZမှ ဝယ်ယူ၍ ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည် |

**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်(အောက်တိုဘာလမှမတ်လအထိ)(၆)လ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူသည့်**

 **စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများအခြေအနေ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **စဉ်** | **ပစ္စည်းအမျိုးအမည်** | **အရေ အတွက်** | **ခွင့်ပြုငွေ** (**ကျပ်သန်း**) | **တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း** | **စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း** | **ဆောင်ရွက်နေမှု****အခြေအနေ** |
| 14 | Laser Printer A4 -12PPM Black & White Laser Printing A4, USB Interface, 600x600dpi  | (9 Nos) | ၃.၇၅၀ | ။ | ။ | - | - | ဆိုင်(၃)ဆိုင်တွင်ဈေးအနည်းဆုံး ဖြစ်သည့်AZMမှ ဝယ်ယူ၍ ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည် |
| 15 | Color Inkjet Printer (A3)  | (1 No) | ၁.၈၅၀ | ။ | ။ | - | - | ။ |
| 16 | Spare Part for Automatic Observation System  | (1 Lot) | ၄၈.၁၅၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၁၆-၁၂-၂၀၂၁ | ပစ္စည်းများပေးသွင်း၍ငွေပေးချေ ပြီးဖြစ်ပါသည်။ |