**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်**

**အခြားခေါင်းစဉ်မှ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော အလိုအလျောက်မိုးလေဝသတိုင်းတာရေးကိရိယာ (Automatic Weather System) တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း(1Lot) နှင့်** **ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများအခြေအနေ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း) | တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ | တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ | တင်ဒါအောင်မြင်သည့်  ကုမ္ပဏီစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း | စာချုပ်  ချုပ်  ဆိုခြင်း | ဆောင်ရွက်နေမှု  အခြေအနေ |
|  | **ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသစ်များ** |  |  |  |  |  |  |
|  | **နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ** |  |  |  |  |  |  |
| ၁။ | အလိုအလျောက်မိုးလေဝသတိုင်းတာရေးကိရိယာ(Automatic Weather System)တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း (1 Lot)  (၁)နေပြည်တော်- ပျဉ်းမနားမြို့  တပ်ကုန်းမြို့  ရန်ကုန်တိုင်း - မင်္ဂလာဒုံမြို့  မန္တလေးတိုင်း - ညောင်ဦးမြို့  မကွေးတိုင်း - ရေနံချောင်းမြို့  ရှမ်းပြည်နယ် - တာချီလိတ်မြို့  ကျိုင်းတုံမြို့  ကလောမြို့  ဟဲဟိုးမြို့  မွန်ပြည်နယ် - မုဒုံမြို့  (၂)Programming and Configu- ration  Tier - 1  Tier – 2  Tier – 3  (၃)Software Installation for HQ Installation on Server, PCs  (Server,PC and its  Accessories are not included) | ၂၂၃.၉၅၁ | ၂၄-၅-၂၀၂၅ | **၂၃-၆-၂၀၂၅** | Myanmar ITCZ Co., Ltd. | - | တင်ဒါအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ထား  ပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |

**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူသည့်**

**စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများအခြေအနေ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **စဉ်** | **ပစ္စည်းအမျိုးအမည်** | **အရေ**  **အတွက်** | **ခွင့်ပြုငွေ** (**ကျပ်သန်း**) | **တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း**  **ထုတ်ပြန်ခြင်း** | **စာချုပ်**  **ချုပ်ဆိုခြင်း** | **ဆောင်ရွက်နေမှု**  **အခြေအနေ** |
| ၁ | Salinity meter | 1 No | ၃.၅၀၀ | ၁၇-၅-၂၀၂၃ | ၃၀-၅-၂၀၂၃ | Amigos Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂ | VSAT UPS 6020 SP Battery Cartridges | 1 Set | ၁၄.၇၀၀ | ။ | ။ | - | - | GRF သို့ပြန်လည်အပ်နှံပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၃ | Accessories of Seismic instruments at the Seismic Station | 1 Lot | ၂.၁၆၀ | ။ | ။ | - | - | ပိုလျှံငွေပြန်လည်အပ်နှံပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၄ | Soil Thermometer(00)cm | 10 Nos | ၀.၃၃၀ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၁၅-၈-၂၀၂၃ | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၅ | Soil Thermometer(50)cm | 10 Nos | ၀.၃၃၀ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၁၅-၈-၂၀၂၃ | ။ |
| ၆ | Water Thermometer | 10 Nos | ၃.၀၄၅ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၁၅-၈-၂၀၂၃ | ။ |
| ၇ | 80 kVA AVR Circuit Boards: Board No. YPC-T003-B for AVR 80kVA | 1 No | ၈.၁၆၄ | ။ | ။ | - | - | GRF သို့ပြန်လည်အပ်နှံပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၈ | Digital Depth Sounder | 1 No | ၀.၈၂၇ | ။ | ။ | Amigos Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၉ | Server Swich 24-port UTP 802.3af PoE & 802.3 at PoE+ 10/100/ 100Mbps, 4-port Gigabit SFP(1 No) | 1 No | ၃.၃၁၅ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၀ | PH & Electric Conductivity (EC) meter (Horiba, Hanna) | 3 Nos | ၁.၉၉၈ | ။ | ။ | Grand Max Co.,Ltd | ၂၃-၈-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၁ | Aircon (2 Hp) | 5 Nos | ၇.၀၀၀ | ။ | ။ | - | - | ။ |
| **စဉ်** | **ပစ္စည်းအမျိုးအမည်** | **အရေ**  **အတွက်** | **ခွင့်ပြုငွေ** (**ကျပ်သန်း**) | **တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း**  **ထုတ်ပြန်ခြင်း** | **စာချုပ်**  **ချုပ်ဆိုခြင်း** | **ဆောင်ရွက်နေမှု**  **အခြေအနေ** |
| ၁၂ | မြက်ရိတ်စက် (ကျောပိုး) | 28 Nos | ၅.၁၄၁ | ၁၇-၅-၂၀၂၃ | ၃၀-၅-၂၀၂၃ | Grand Max Co.,Ltd | - | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၁၃ | Mi 55 TV | 1 No | ၁.၃၉၈ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၄ | 2TB USB External Hard Disk | 10 Nos | ၂.၆၂၁ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၅ | External HD 4TB | 10 Nos | ၃.၅၀၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၆ | HDMI Extender | 18 Nos | ၂.၃၃၂ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၇ | Online UPS (1 KVA) | 8 Nos | ၁၀.၄၀၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၈ | UPS (1250VA) | 6 Nos | ၁.၁၄၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၉ | Printer | 5 Nos | ၄.၂၈၀ | ။ | ။ | Future Top Star Co., Ltd | ၁၇-၈-၂၀၂၃ | ။ |
| ၂၀ | Fax | 11 Nos | ၁၈.၃၇၀ | ။ | ။ | Future Top Star Co., Ltd | ၁၇-၈-၂၀၂၃ | ။ |
| ၂၁ | Desktop | 1 No | ၁.၉၀၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၂၂ | A3 (6) Color Printer L 1800 | 1 No | ၁.၉၂၄ | ။ | ။ | - | - | ။ |
| ၂၃ | Laptops (Core i5) 11th generation | 1 No | ၃.၂၀၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၂၄ | Iron Cabinet (6'×3') | 18 Nos | ၈.၂၀၈ | ။ | ။ | Future Top Star Co., Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၂၅ | Locker Cabinet (Locker ၁၂ ခုပါ) | 3 Nos | ၀.၇၉၃ | ။ | ။ | - | - | ပိုလျှံငွေပြန်လည်အပ်နှံပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂၆ | Power Amplifier | 1 No | ၈၂.၇၅၆ | ။ | - | - | - | GRF သို့ပြန်လည်အပ်နှံပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂၇ | Calibration Accessories for PM2.5  Equipment | 1 No | ၃၈.၅၀၀ | ၁၇-၅-၂၀၂၃ | ၂၇-၆-၂၀၂၃ | Jing Hpaw Science Trading Co.,Ltd | ၁၄-၉-၂၀၂၃ | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂၈ | AWS and AWLS Spare Parts | 1 Lot | ၂၃၇.၀၀၀ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၁၁-၉-၂၀၂၃ | ပစ္စည်း(၁၂)မျိုးအနက် (၁၀)မျိုးပေးသွင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂၉ | Data Centre Installation | 1 No | ၅၀၀.၀၀၀ | ၁၇-၅-၂၀၂၃ | ၈-၈-၂၀၂၃ | Innovative System Co.,Ltd | ၂၁-၁၂-၂၀၂၃ | ၃၅ % လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။ |